- 竞争性谈判文件

| 采购项目编号： | HYYX2024TP0808 |
| --- | --- |
| 采购项目名称： | 东埔街道高速沿线及高速出口房屋风貌提升项目 |
| 采 购 单 位 ： | 河源市源城区东埔街道办事处 |

- 河源市耀轩工程咨询有限公司

- 2024年08月编制

目   录

第一部分 谈判邀请函	3

第二部分  采购项目内容	7

第三部分  谈判须知	13

第四部分 合同书格式	22

第五部分　谈判响应文件格式	23

- 谈判邀请函

项目概况

东埔街道高速沿线及高速出口房屋风貌提升项目采购项目的潜在供应商应在河源市耀轩工程咨询有限公司（河源市建设大道广晟凯旋城029卡商铺）获取采购文件，并于2024年8月29日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HYYX2024TP0808

项目名称：东埔街道高速沿线及高速出口房屋风貌提升项目

采购方式：竞争性谈判

- 采购金额：建安工程费暂定为440194.86元；设计费为建筑安装工程费×2.00%，设计费暂定为8800.00元；预备费暂定为22780.08元。本项目为设计施工总承包项目，所招建安工程费为估算建安工程费，最终的金额以相关职能部门或财政库内造价公司审定金额为准。

最高限价（如有）：/

采购需求：详见谈判文件中的采购项目内容。

合同履行期限：总工期为20个日历天，其中设计工期：中标人在合同签订后，5日历天内完成设计；施工工期：15日历天，从采购人发出的进场通知书次日或通知书指定起算日起计。

## 二、申请人的资格要求：

- 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- （1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件。分支机构（分公司）投标的，响应文件须提供总公司的授权证明资料，授权证明资料须加盖总公司公章；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供资格条件承诺函；

- （3）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供资格条件承诺函；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供资格条件承诺函；

- （5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供资格条件承诺函）。重大违法记录，是指响应供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

- 注：如联合体投标的，联合体各成员均需提供相关证明资料。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本采购包整体专门面向中小企业。中小企业须符合本采购包采购标的对应行业（本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

- 注：（1）中小企业投标（响应）文件中须提供《中小企业声明函》；（2）残疾人福利性单位投标（响应）文件中须提供《残疾人福利性单位声明函》；（3）监狱企业投标（响应）文件中须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。（4）如联合体投标的，联合体各成员均需满足。

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。（如联合体投标的，联合体各成员均需提供相关证明资料）

- （2）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。为本项目提供整体规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标函相关承诺要求内容。

- （3）资质要求：（如联合体投标的，联合体各成员任意一方满足提供即可）

- ①设计资质要求：具有工程设计综合甲级资质，或具有工程设计建筑行业（建筑工程）专业设计丙级或以上资质。

- ②施工资质要求：建筑工程施工总承包叁级（或以上）资质，并持有建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证。

- （4）主要负责人资格要求：（如联合体投标的，联合体各成员任意一方满足条件即可）

- ①拟派本项目的施工项目负责人（1名）资格要求：具备建筑工程专业二级或以上注册建造师，同时持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

- ②拟派本项目设计项目负责人（1名）资格要求：具备二级注册建筑师或以上执业资格。

- ③专职安全人员（1名）须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C 类或 C3 证）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

- （5）本项目接受联合体响应，关于联合体响应：

- ①允许联合体投标，联合体成员（含牵头人）数量不得超过2个。

- ②联合体投标的均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十四条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条规定的条件。联合体投标的应签订联合体投标协议，联合体投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。

- ③联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将全部被拒绝。

- ④投标人与采购人之间的往来信函将通过牵头人传递。投标文件中联合体共同投标协议须加盖联合体各方公章，其余投标文件内容须加盖联合体的牵头人公章。联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各方成员的真实情况，负责本采购项目涉及的协调工作。

## 三、获取采购文件

时间：2024年8月26日至2024年8月28日，每天9：00至11：30，下午15：00至17：00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：河源市耀轩工程咨询有限公司（河源市建设大道广晟凯旋城029卡商铺）

方式：现场登记领购

售价：200元

四、响应文件提交

截止时间：2024年8月29日15点30分（北京时间）

地点：河源市耀轩工程咨询有限公司（河源市建设大道广晟凯旋城029卡商铺）

五、开启

时间：2024年8月29日15点30分（北京时间）

地点：河源市耀轩工程咨询有限公司（河源市建设大道广晟凯旋城029卡商铺）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

- 1.购买谈判文件时需提供以下资料：

- 1.购买谈判文件时需提供以下资料：

- （1）《营业执照》或《事业单位法人证书》副本复印件；（2）企业法定代表人证明书原件（如授权委托，需附法定代表人授权委托书），以及法定代表人和受托人身份证复印件；（3）采购文件登记表（详见公告附件）。若为联合体投标的，需提供：（1）各联合体成员的《营业执照》或《事业单位法人证书》副本复印件；（2）联合体牵头人的法定代表人证明书原件（如授权委托，需附法定代表人授权委托书），以及牵头人法定代表人和受托人身份证复印件；（3）联合体共同响应协议书（详见公告附件）（4）采购文件登记表（详见公告附件）。

- 备注：①以上登记资料用 A4 纸复印按序号装订成册，每页加盖公章。②采购代理机构对响应供应商提交的证件资料的核对，不代表其资料的确认。响应供应商的资格最终以谈判小组根据其响应文件中的相关资料作出评审结论为准。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：河源市源城区东埔街道办事处

地    址：河源市源城区东埔街道文昌路 168 号

联系方式：吴先生 电话：0762-3886229

## 2.采购代理机构信息

名    称：河源市耀轩工程咨询有限公司

地　　址：河源市建设大道广晟凯旋城029卡商铺

联系方式：0762-2899680

## 3.项目联系方式 项目联系人：采购代理机构林先生 电话：0762-2899680

发布人：河源市耀轩工程咨询有限公司

日期：2024年8月26日

- 第二部分  采购项目内容

- 一、项目概况：

（一）项目说明

1.项目名称：东埔街道高速沿线及高速出口房屋风貌提升项目

2.主要建设内容及规模：项目主要对高速沿线及（东源）高速出口沿线可视范围内房屋及人居环境进行整治提升，共涉及约28栋房屋，主要建设内容包括建筑屋面工程、外立面改造工程，以及沿线人居环境整治提升。项目所需资金已落实。

3.采购金额：建安工程费暂定为440194.86元；设计费为建筑安装工程费×2.00%，设计费暂定为8800.00元；预备费暂定为22780.08元。本项目为设计施工总承包项目，所招建安工程费为估算建安工程费，最终的金额以相关职能部门或财政库内造价公司审定金额为准。

注：响应供应商报价超出对应采购金额的作无效投标处理。

4.本项目要求中所出现的设备、工艺、材料或参照的品牌、图片样式等仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购人需求书的标准。

5.本项目要求的技术指标中，凡标有“★”的地方均被视为关键的技术指标要求或性能要求，供应商要特别加以注意，必须对此做出实质性的响应。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足的，将导致投标无效。

6.预中标（成交）供应商提供的货物与服务须与投标文件相符，否则视为虚假应标，取消中标资格。

7.供应商应对项目所有内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，否则其报价作为无效投标处理。

采购包1（东埔街道高速沿线及高速出口房屋风貌提升项目）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 总工期为20个日历天，其中设计工期：中标人在合同签订后，5日历天内完成设计；施工工期：15日历天，从采购人发出的进场通知书次日或通知书指定起算日起计。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | - 设计费： - 预付款：签订总承包合同后 5 天（日历天）内，支付设计费用的30%作为预付款； - 进度款：完成施工图设计经采购人确认，设计成果经主管部门批复后30 天（日历天）内支付至设计费用总额的80%； - 工程竣工验收合格且结算价经财政投资评审中心审定后30天（日历天）内支付清剩余设计费用，不计利息。 - 工程建安费： - （1）签订总承包合同并正式进场后5天内可申请拨付中标价的30%作为工程预付款，预付款待工程进度款付至50%后一次性扣回。 - （2）工程进度款按施工进度支付，工程进度款支付不低于已完成工程价款的80%。 - （3）待工程验收并经相关职能部门或财政库内造价公司对工程竣工结算审核确认后，7个工作日内付至工程总结算价的97%。 - （4）保留工程总结算价的3%作为工程质量保证金，工程质量保证金待缺陷责任期（缺陷责任期1年）满后30天（日历天）内付清，不计利息。 - 注：（1）设计费、工程建安费支付金额最终以相关职能部门或财政库内造价公司审定金额为准。 - （2）成交供应商凭以下文件与采购人结算： - 提供等额合法的增值税专用发票； - 合同； - 验收报告（加盖采购人公章）； - 成交通知书。 |
| 验收要求 | 1期：合同履行完毕，收到供应商验收申请组织履约验收；验收按国家有关的规定、规范进行。国家有强制性规定的项目验收，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 |
| 履约保证金 | 不收取 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | - 本项目是以下浮率为投标报价方式。工程建安费下浮率必须≥0.00%，否则其投标无效。其中采购文件给出的设计费及预备费的招标控制价不再下浮，建安工程费投标报价=建安工程费控制价×（1-下浮率），下浮率以百分比计算，报价的有效值应只保留小数点后2位（评标时发现投标报价超过小数点后2位的视为细微偏差，按照四舍五入计算）。 包括（但不限于）完成该工程项目的成本、人工、材料、机械设备的进退场费、清场清运费、质量、工期、安全、文明施工、保修期维护、利润、保险、税金、措施费、相关部门验收费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用，其中绿色文明施工费不予下浮。施工过程中所发生的施工安全事故、交通事故及因此所造成的一切后果，概由成交供应商负责，与采购人无关。 - 在施工过程中，成交供应商因工程需要而增加施工设备或采用其他方法，引起的一切费用由成交供应商自行承担。 - 成交供应商未能按施工合同约定满足采购人的安全、质量、工期和进度要求而被采购人要求退场，造成采购人和成交供应商的经济损失的，均由成交供应商承担。 |
|  | 2 | 工程竣工结算 | - 原则上依图纸施工，按中标价（暂列金额除外）总承包。 - 设计变更项目的结算。根据《设计变更通知单》及签证资料，如果是工程量清单包含的项目，按中标人投标报价的综合单价结算；如果工程量清单没有包含的项目，其综合单价套用相关定额和有关规定及河源市造价站公布的相应时期材料信息价（信息价里没有的材料价格参照周边地级市信息价或由相关部门签证认可）×中标价与标底价的比值进行结算。设计变更程序按《源城区政府投资项目管理办法》（源府发〔2019〕10号）规定执行。 - 原则上实行无现场签证管理。确有签证增加项目的，增加程序按《源城区政府投资项目管理办法》（源府发〔2019〕10号）规定执行。增加项目的结算参照设计变更项目的结算。 - 安全文明施工措施费用（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等费用）按照实际发生的措施项目，依据国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，投标人报价时不得作为竞争性费用。中标人应当根据不同阶段并且在各阶段之前对安全文明施工的要求采取相应的措施，经招标人书面同意后实施，验收合格后拨付安全文明施工措施费；如中标人在施工过程中未按有关规定达到安全生产和文明施工要求，则从中扣除相应费用。 - 中标价已包含了施工机械进退场及安拆费、雨季施工、夜间施工所采取相应措施的费用。 - 本工程施工期间的工料价涨落的调整只考虑钢筋、水泥、砂、商品砼及其他对造价影响较大且政府部门允许调差的材料价格波动调差。 - 可调价差主材价格波动幅度超过基准期（递交投标文件截止日期前28天）工程所在地建设主管部门公布的信息价格的±5%时，对超出±5%以外部分进行增减调整，并按独立费计。调整方法按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013）第9.8条及附录A.2条规定执行。 - 在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在结算后30日内向发包单位返还多收到的工程进度款。 - 工程竣工结算以相关职能部门或财政库内造价公司核定为准。 |
| 说明 |  |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 采购金额 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他建筑工程 | 东埔街道高速沿线及高速出口房屋风貌提升项目 | 项 | 1 | 建安工程费暂定为440194.86元；设计费为建筑安装工程费×2.00%，设计费暂定为8800.00元；预备费暂定为22780.08元 | 建筑业 | 详见附表一 |

附表一：东埔街道高速沿线及高速出口房屋风貌提升项目

| 参数 性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、设计基本要求 - 应以国家最新规范为设计依据，设计内容和深度达到国家相关法规规范要求。 - 本工程设计需要包含施工图设计，设计的相关原始资料由成交供应商根据设计的需要自行到相关主管部门索取或复印。 - 设计成果应符合采购文件、设计条件和有关规范的要求，符合政府管理的规定。在设计中正确选用国家、行业和地方建筑标准设计，并在设计文件的图纸目录或施工图设计说明中注明被应用图集的名称。 - 所有设计成果的文字说明和文字标注均采用中文。 - 所有涉及成果的计量单位均采用国标标准计量单位。 - 设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确。 二、需提交的设计成果 - 设计图纸； - 其他招标人认为必要的文件。 |
|  | 2 | - 项目管理机构要求 - 项目主要管理人员及人数要求：必须按照相关的规定配备齐全。 |
|  | 3 | - 施工要求和现场管理 - 成交供应商协助采购人办理有关手续，并提供有关资料。 - 在工程进行中，成交供应商要注意保护现场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。 - 成交供应商在施工期间与其他施工单位应相互协调与配合，服从采购人和监理人员的统一指挥和安排，否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场； - 成交供应商应按实际施工条件合理制定详细的施工进度计划，保证按期完工，按行业标准制定安全、文明施工规章制度并切实执行。 - 为便于管理，成交供应商和采购人在项目进行期间的联络，应通过指定的双方的全权代表进行。 - 为项目的顺利完成和做好施工现场的安全工作，成交供应商在报价文件中要列明从开始交货到竣工验收结束的整个项目期间，采购人应须提供的配合措施。 - 成交供应商须无条件接受采购人对本项目内容的监理。 - 成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环保和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。 |
|  | 4 | 质量标准 - 设计要求的质量标准：符合建设工程设计的技术规范。 - 设备采购要求的质量标准：合格。 - 施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》。 |
|  | 5 | 安全目标 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无伤亡等级事故。 |
|  | 6 | 其他要求 业主配合条件：投标（响应）供应商在投标文件中要列明在项目实施过程中要求业主提供的配合条件（如有） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

- 第三部分  谈判须知

- 一、概念释义

1.采购人是指：河源市源城区东埔街道办事处。

2.采购代理机构是指：河源市耀轩工程咨询有限公司。

3.报价人：响应本次招标（谈判）、参加投标竞争的法人或其他组织。

4.谈判小组会：由采购代理机构或招标人依法组建的专门负责本项目评标工作的临时性组织。

5.合格的谈判供应商。

6.符合谈判文件规定的资格要求。

6.1符合谈判文件规定的项目特殊条件要求的供应商。

7.“成交（中标）供应商”是指经法定程序确认并授以合同的供应商。

8.合格的货物和服务。

8.1“货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据相关规定均应是本国货物，且优先节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

8.2“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其他服务。

二、谈判文件

9.适用范围

本谈判文件适用于本竞争性谈判邀请中所述的报价和谈判。

10.谈判文件的构成

10.1谈判文件包括但不限于下列文件：

1）谈判邀请函

2）采购项目内容

3）谈判须知

4）合同书格式

5）谈判响应文件格式

6）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等

10.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是谈判供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效谈判响应。

11.谈判文件的澄清或修改

11.1谈判文件的澄清是指采购人对谈判文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答谈判供应商提出的各种问题。谈判文件的修改是指采购人或采购代理机构对谈判文件中出现的错误进行修订。

11.2任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对谈判文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买谈判文件的谈判供应商（答复中不包括问题的来源）。谈判供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力。

11.3谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，并对其具有约束力。谈判供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

11.4在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判，否则将被视为接受此变更并受其约束。

11.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交谈判响应文件截止时点，将变更时点书面通知所有谈判文件收受人，并在采购信息发布媒体上发布变更信息。

- 三、谈判响应文件的编制和数量

12.谈判费用

12.1供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人、采购代理机构无义务和责任承担这些费用。

12.2本次谈判按国家相关规定向成交供应商收取成交服务费，成交供应商在领取《成交通知书》时须向采购代理机构交纳成交服务费。该成交服务费参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的有关规定进行收取，按成交金额计算：

| 类别 代理费标准 采购额度 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

说明：

1.成交服务费按差额定率累进法计算。

2.成交服务费以人民币支付。

3.成交服务费支付方式：一次性以银行转账或现金形式支付。

4.成交服务费不在响应报价中单列。

5.不足人民币5000元，则按人民币5000元收取。

13.谈判响应的语言及计量

13.1谈判供应商提交的谈判响应文件以及谈判供应商与采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

13.2除非谈判文件中另有规定，谈判供应商在谈判响应文件中及其与采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

14.谈判响应文件的构成

14.1谈判供应商编制的谈判响应文件应包括但不少于本谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》的所有内容。

15.谈判响应文件编制

15.1谈判供应商应按本谈判文件编制谈判响应文件。

15.2谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（采购单位）及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

15.3如果因为谈判供应商谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由谈判供应商承担。

16.报价

16.1如谈判文件无特殊规定，谈判报价以人民币填报。

16.2《分项报价表》填写时应响应下列要求，谈判供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

- 1）报价应为包括采购货物的制造（或采购）、运输、交货、储存、安装调试、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包保险、施工过程的水电、技术使用培训、试运行及包验收。

- 2）对于报价免费的项目必须标明“免费”。

17.任何有选择性报价的谈判响应，将被视为无效谈判响应。

18.联合体谈判

18.1本项目接受联合体参加谈判。

19.谈判供应商资格证明文件

19.1谈判供应商应按谈判文件的要求，提交证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同能力的文件，并作为其谈判响应文件的组成部分，内容详见谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”。

19.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，谈判供应商应该在谈判现场向谈判小组提供原件核对，否则将作无效谈判响应处理。

20. 谈判保证金、履约保证金、融资担保

20.1 谈判保证金

20.1.1 供应商应按谈判文件规定的金额、形式和时间缴纳谈判保证金，谈判保证金作为响应文 件的组成部分。

20.1.2 谈判保证金缴纳金额、形式和时间：本项目不收取谈判保证金。

20.1.3 凡未按规定缴纳谈判保证金的响应文件，为无效响应。

20.1.4 如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，谈判保证金以谈判担保函形式提交的，成交通知书发出后担保责任终止；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还，谈判保证金以谈判担保函形式提交的，质疑和投诉处理完毕后担保责任终止。从谈判截止时间至谈判有效期结束的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则其谈判保证金将被不予退还。

20.1.5 成交（中标）供应商的谈判保证金，在成交（中标）供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息全额退还（成交（中标）供应商应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构备案）。

20.1.6 有下列情形之一的，谈判保证金将被依法不予退还：

（1）成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规 定，将成交项目分包给他人的。

20.2         履约保证金

20.2.1 采购人可根据采购合同履行需要，要求成交（中标）供应商在采购合同签订前提交履约保证金。

20.2.2              履约保证金缴纳金额、形式履约保证金数额不超过采购合同金额的5%，采购人可根据履行合同的实际需要，在以上范围内 规定履约保证金具体金额。

履约保证金以银行转账或银行保函、保证保险、担保保函等成功出函的等效于现金缴纳方式提交。

20.2.3    履约保证金在本项目质保期满后 ，成交（中标）供应商无违约行为，采购人将按照合同约定原额退还。

20.3   融资担保

20.3.1 融资担保，是指专业担保机构为成交（中标）供应商向银行融资提供的保证担保。

20.3.2 成交（中标）供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为本项目采购合同履约进行融资。

21.谈判有效期

21.1谈判响应文件应在开标之日起60天内保持有效。谈判有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

22.谈判响应文件的数量和签署

22.1谈判供应商应编制谈判响应文件一式三份，其中正本一份和副本两份（另需提供谈判响应文件的电子文档一份，电子文档应是全套响应文件的有效的、未经压缩处理的电子版本，其文字、表格、图表应以WORD、EXCEL软件编写，并以U盘或刻录光盘形式与响应文件正本一起密封提交），谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

22.2谈判响应文件按谈判文件中明示要求盖章或签字的地方签名和盖章。

22.3谈判响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

22.4电报、电话、传真形式的谈判响应文件概不接受。

- 四、谈判响应文件的递交

23. 响应文件的密封、标记和递交

23.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本一起密封包装。

23.2 所有外包装上应当注明采购项目名称、项目编号和“在（谈判文件中规定的谈判截止时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章或签字。

具体格式如下：

响应文件 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 在（谈判文件中规定的谈判截止时间）之前不得启封

23.3 如果未按要求密封和标记，采购单位对误投或提前启封概不负责。

23.4 采购单位在《谈判邀请函》中规定的地点和谈判截止时间之前接收响应文件，超过截止时间后的响应为无效响应，采购单位将拒绝接收。

24. 响应文件的修改和撤回

24.1 供应商在谈判截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在谈判截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

24.2 供应商在递交响应文件后，可以撤回其响应文件，但供应商必须在规定的谈判截止时间前以书面形式告知采购单位。从谈判截止时间至谈判有效期结束的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则其谈判保证金将被不予退还。

24.3 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

五、谈判与评审

25.谈判小组

25.1谈判由采购单位依照有关法律法规、规章、政策的规定，组建的谈判小组负责。本次谈判小组成员为3人。其中1名为采购人代表，其他2名成员由采购专家库中抽取产生。

25.2谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

25.3谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对谈判响应文件和最终谈判结果进行评审，并据此推荐成交候选人。

26.谈判

26.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加谈判。

26.2审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应（包括资格性检查和符合性检查），对未作出实质性响应的供应商现场告知其投标无效（废标）。

1）资格性检查

谈判小组对所有投标进行资格性检查（审查内容见谈判文件第五部分谈判响应文件格式的自查表）；资格性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《资格性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。

2）符合性检查

谈判小组对通过资格性检查的投标进行符合性检查（审查内容见谈判文件第五部分谈判响应文件格式的自查表）；符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。

26.3谈判小组与通过符合性检查的供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

26.4谈判文件的修正：谈判小组可以修改谈判文件。但涉及实质性变动的，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商；但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

附：资格符合性评审表

| 审查 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与采购邀请函的供应商资格要求一致） |
| 符合性审查 | - 谈判保证金是否足额按竞争性谈判文件要求提交；（本项目无需提交谈判保证金） |
|  | - 响应文件是否符合竞争性谈判文件要求签署和盖章的 |
|  | - 首次报价未超过竞争性谈判文件中规定的采购金额的； |
|  | - 响应文件是否含有采购人不能接受的附件条件的； |
|  | - 谈判有效期是否满足竞争性谈判文件要求； |
|  | - 响应文件完成满足竞争性谈判文件的实质性条款“即标注★条款”无负偏离的； |
|  | - 最终报价是固定价、是唯一的且未超过本项目采购预算； |
|  | - 如有报价修正的，供应商按谈判文件的要求书面确认； |
|  | - 法律、法律和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。 |

注：

- 1.以上内容将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供和编制，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

- 2.表中只需填写“○”表示合格或“×”表示不合格；结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

- 3.有半数以上的评委对响应供应商的结论为“不通过”则该响应供应商为不合格响应供应商，不得进入下一步详细评审。

26.5最终报价

26.5.1谈判结束后，响应供应商应在谈判小组规定的时间内集中统一密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组根据用户需求内容做了调整增加，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交（中标）供应商的价格出现明显低于成本价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

26.5.2 关于中小微企业投标

1、中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。	中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号） 。

2、根据财库〔2014〕68号《财政部	司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

3、根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部	中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部	中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

26.6在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交（中标）供应商。

26.7在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

26.8谈判小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交（中标）供应商。

26.9代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

27.报价的评审

27.1谈判小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）。

27.2谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

27.3超过预算总价或报价上限的报价将被拒绝。

六、确定成交（中标）供应商

28.确定成交（中标）供应商原则

28.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交（中标）供应商

28.2确定成交（中标）供应商程序

采购人应在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交（中标）供应商。

28.3成交（中标）供应商确定后，采购单位将在相关的媒体上发布成交公告，同时向成交（中标）供应商发出《成交通知书》，对成交（中标）供应商和采购人具有同等法律效力。

七、合同的订立和履行

29.合同的订立

29.1采购人与成交（中标）供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按谈判文件要求和成交（中标）供应商谈判响应文件承诺签订采购合同，但不得超出谈判文件和成交（中标）供应商谈判响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2签订采购合同后7个工作日内，采购人应将采购合同副本报同级采购监督管理部门备案。

30.合同的履行

30.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

30.2采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。签订补充合同的必须按照本部分内容的第七项中的29.1条的规定备案。

30.3成交（中标）供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交（中标）供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、公告

31.本次招标公告在河源市耀轩工程咨询有限公司网站（http://www.hyyaoxuan.com/）上发布。

九、质疑

32.如果谈判供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可向采购单位提出书面质疑。采购单位应在规定时间内给予答复。

十、适用法律

33.采购人、代理机构及谈判供应商的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策等。

- 第四部分 合同书格式

另册（详见附件）

注：本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。但合同条款不得与谈判文件和供应商响应文件有实质性偏离。

- 第五部分　谈判响应文件格式

注：联合体投标的，投标文件中联合体共同投标协议须加盖联合体各方公章，其余投标文件内容须加盖联合体的牵头人公章。

- 谈判响应文件

- （正本/副本）

- 采购项目编号：

- 采购项目名称：

- 响应供应商名称：

- 日期：     年   月   日

目   录

一、投标函	26

二、法定代表人资格证明书及授权委托书	28

三、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料	30

四、联合体共同响应协议书	31

五、中小企业声明函	33

六、监狱企业	34

七、残疾人福利性单位声明函	34

八、政策适用性说明	35

九、首轮报价表	36

十、商务部分	37

十一、技术部分	40

十二、各类证明材料	42

- 一、投标函

致：河源市耀轩工程咨询有限公司

你方组织的“东埔街道高速沿线及高速出口房屋风貌提升项目”项目的招标[采购项目编号为：HYYX2024TP0808]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“东埔街道高速沿线及高速出口房屋风貌提升项目”项目的谈判文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判文件的相关条款，放弃对谈判文件提出误解和质疑的一切权力。

（响应供应商名称）作为供应商正式授权（授权代表全名，职务）代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按谈判文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金， 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行谈判文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，谈判小组可将我方作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________

电 话：__________________

电子邮箱：_______________

代表姓名：_______________

职 务：__________________

供应商名称（盖章）：

供应商代表姓名（签字或盖章）：

日期：年月日

- 二、法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：河源市耀轩工程咨询有限公司

本证明书声明：注册于（国家名称） 的（响应供应商名称） 在下面签字的（法定代表人姓名、职务） 为本公司的合法代表人。特此证明。

响应供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

职  务：

日  期：

法定代表人/负责人的身份证粘贴处

（正面与反面均需粘贴）

注：联合体投标的，本证明书由联合体牵头人出具，投标人和法定代表人的相关信息填写的是联合体牵头人的相关信息，由联合体牵头人签字、盖章即可。

（2）法定代表人授权委托书

#### 法定代表人/负责人授权委托书

致：河源市耀轩工程咨询有限公司

本授权委托书声明：我 （姓名、身份证号码） 系 （响应供应商名称） 的法定代表人/负责人，现授权委托（被授权人姓名） 为我公司授权代表，以本公司的名义参加贵司组织的东埔街道高速沿线及高速出口房屋风貌提升项目（项目编号：HYYX2024TP0808）的谈判活动。授权代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，授权代表当场签字有效。

本授权书自本单位盖公章之日起生效，有效期为 60 天，特此声明。

说明：

1、响应供应商代表是法定代表人/负责人并亲自签署谈判响应文件的可不提交；

2、此处所述“法定代表人/负责人”须与响应供应商的“企业法人营业执照”上的内容一致。

3、参加开标会和签署响应文件的供应商代表是法定代表人，则不须出具授权委托书。

被授权人（签字）：                     响应供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

日  期：

授权代表的身份证粘贴处

（正面与反面均需粘贴）

注：1、联合体投标的，本委托书由联合体牵头人出具，投标人和法定代表人的相关信息填写的是联合体牵头人的相关信息，由联合体牵头人签字、盖章即可。

- 三、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

3.1提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件。分支机构（分公司）投标的，响应文件须提供总公司的授权证明资料，授权证明资料须加盖总公司公章。

3.2资格条件承诺函

资格条件承诺函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称：（盖章）

供应商代表（签字或盖章）：

日期：年月日

3.3资格性审查要求的其他资质证明文件（如有）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其他联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式      份，随响应文件装订      份，送采购人      份，联合体成员各一份；副本一式      份，联合体成员各执     份。

甲公司全称（盖章）：

年     月     日

乙公司全称（盖章）：

年     月     日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

## 五、中小企业声明函

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

## 六、监狱企业

- （以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 七、残疾人福利性单位声明函

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

- 八、政策适用性说明

（如供应商不符合相关条件，可不提供）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

政策适用性说明

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商（开发商） | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖响应供应商公章）

3.最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

供应商名称（盖单位公章）：

日期：年月日

- 九、首轮报价表

- 投标一览表

项目名称：东埔街道高速沿线及高速出口房屋风貌提升项目

项目编号：HYYX2024TP0808

报价单位：人民币

| 项目 | 报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设计费 | 设计费为建筑安装工程费×2.00% 设计费： 8800.00 元 |  | （采购文件给出的设计费招标控制价（费率）不再下浮） |
| 2.工程建安费 | 下浮率： % 建安工程费： 元 |  | 建安工程费投标报价=建安工程费控制价×（1-下浮率） |

注：

1.建安工程费下浮率保留小数点后2位，建安工程费投标报价保留小数点后 2 位数。

2.报价需完全按照本招标文件要求填报，若不符合将视为无效报价。

3.建安工程费报价均不得高于控制价，报价下浮率≥0.00%。

供应商名称：（盖公章）

日期：年月日

### 十、商务部分

### （1）报价人综合概况

响应供应商情况介绍表

- 响应供应商的公司简介或基本情况说明

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 经营状态 |  | 成立日期 |  |
| 行政区划分 |  | 注册资本 |  |
| 实缴资本 |  | 企业类型 |  |
| 所属行业 |  | 工商注册号 |  |
| 组织机构代码 |  | 纳税人识别号 |  |
| 纳税人资质 |  | 营业期限 |  |
| 核准日期 |  | 登记机关 |  |
| 参保人数 |  | 曾用名 |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

- 注：若为联合体的投标，各成员需分别提供本表。

- （2）实质性响应商务条（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应竞争性谈判文件中商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.若竞争性谈判文件中无“★”项要求的，可注明“无此要求”。

响应供应商名称（签章）：

日期：年月日

- （3）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| - 2 | 完全理解并接受对合格响应供应商、合格标的要求 |  |  |
| - 3 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| - 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交响应文件起至确定正式中标止不少于 60 天，成交供应商有效期至项目验收之日 |  |  |
| - 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| - 6 | 所提供的报价不高于市场价格 |  |  |
| - 7 | 交货完工期：同意接受本项目对交货完工期限的各项要求 |  |  |
| - 8 | 维护期：同意接受本项目对维护期限的各项要求 |  |  |
| - 9 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |
| - 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| - 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| - 12 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| - 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1）对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2）本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称（签章）：

日期：年月日

- 十一、技术部分

（1）实质性响应技术需求（“★”项）响应表

| 序号 | 谈判文件要求 | 报价人实际响应情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.响应供应商应对竞争性谈判文件相应的“采购项目内容的技术要求”的“★”项内容进行响应。

2.响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.若谈判文件没有“★”项，则此表空白。

响应供应商名称（签章）：

日期：年月日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应描述 （供应商应按实际/承诺响应数据填写） | 偏离说明（完全响应/正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

说明：1.供应商必须对应响应文件“采购项目内容的技术要求” 除打“★”项以外的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

4.如全部完全响应的，则此表空白。

供应商名称（签章）：

日期：年月日

- 十二、各类证明材料

1.谈判文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

说明：（1）供应商无需要提供的其他资料，本项写“无”。

（2）认为需要提供的其他资料请扼要叙述。

附件：

- 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

- 询问函

河源市耀轩工程咨询有限公司

我单位已登记并准备参与“          ”项目（采购项目编号：      ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

- 二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

- 质疑函

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字（签章）：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 投诉书

- 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

- 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告：是/否公告期限：_____________________

采购结果公告：是/否公告期限：_____________________

- 三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日，向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

- 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

- 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字（签章）： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。